|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次にやる予定 | 取り組み中 | 完了済み |
| メインcss | 加藤嶺雄 | TeracherTopServlet | StudentTopServlet | s\_top.jsp  T\_top.jsp |
| 渡部真衣子 | S\_prf.jsp:css | S\_new.jsp | S\_login.jsp  T\_login.jsp  S\_top.jsp |
| プロフ | 塚谷卓也 |  | TeacherPrfServlet（delete,showのエラー解消) | T\_list.jsp  PrfDAO（検索2項目、更新、削除）  Prf.javaからpw項目の削除  ListServlet |
| 川原里美 | やること確認  動作テスト | jquery入力フォームチェック | s\_prf\_edit.jsp  s\_prf.jsp  t\_prf.jsp  StudentPrfServlet  TeacherPrfServlet  StudentEditServlet  Favicon、リストdes  編集削除ボタン |
| ログイン | 土肥シャヒン |  | TeachDAOの修正 | S\_Login.jsp  T\_login.jsp  TeacherLoginServletStudentLoginServletTechLoginUser  StuLoginUser  result |
| 松井優奈 | やること確認  CSSのヘルプ  動作テスト | 受講者新規デザイン  CSSで見た目をもう少しよくする。 | T\_new.jsp  S\_new.jsp  TeachNewServlet  StudentNewServlet  Model.Prf.java |

今日やること

矢澤講師に録音をお願いする。

そのためにボタンリストから音声用セリフリストを作る。

後で、teacherIdpwDaoに担当クラス変更用のupdateメソッドを追加する。

来週やること

・トップ画面のシステム

・受講者ログインの修正（現状講師のID・PWでしか入れない）

・データベースのテスト

・一覧表示画面の配置等修正

・一覧表示にリンクを付けるかボタンを付けるかして次のページへ飛ぶようにする

・フォーム入力サポートの実装

・ページ切り替えのjquery

・リンクのデザイン修正

・プロフィール画面の確認とCSS

・新規登録画面CSS

・ログイン画面から選択画面に戻るボタンの設置

・ログインボタンの影を消す（フラットデザインで統一させる）？

・リアクションボタン「わかった」の背景黄色くなる問題

〇発表の流れ（見本）

・研究成果

・メンバー

・目次

・機能紹介

・デモンストレーション

・研修自体の成果

・チーム名の由来

・チーム目標

・プロダクトの目標

・実装できなかった機能

・未実装の原因

・達成度

・反省点

・研修で得たもの

・個人の研修成果

・今後の目標

〇発表の補足資料について

・デモンストレーションのスクリーンショット

・取扱説明書やテスト仕様書にしたところもある

〇発表全体について

・あっと言わせることを考える

・自由に考えて発表

〇報告

・ヘッダーとフッターが直った

〇今日やること

・矢澤講師に送るセリフリストをつくる

・昨日の続きを行う

・受講者のトップ画面

・画像がもともと四角

・わかるわからないボタンに色を付けたら背景が四角く色が変わる

・背景色を変える

・画像をもう１パターン変える

〇追加機能について（質問待ちシステム）

・余る時間による

・質問ボタンを押して順番に講師に記載される

・押したボタンによって質問内容がわかる

・チャットを入れるだけなら、jQueryでできそう

〇矢澤講師に送る内容

・英検3級など矢澤講師にしか言えない言葉

・他は重要どの高いものはエフェクト音で他は音がいらない

・わかったわからないボタンも音はいらない

・拍手は矢澤講師からもらわなくていい

〇進捗管理ファイル作成について

・作業内容が増えているので、進捗管理のファイルに記入

・やっていて、終わらないところを書き込む

・終わっていないところはすぐわかる

・残りやるべきことがわかりやすくなる