|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次にやる予定 | 取り組み中 | 完了済み |
| メインcss | 加藤嶺雄 | トップ画面のシステム | s\_top.jsp  T\_top.jsp | TeracherTopServlet  StudentTopServlet |
| 渡部真衣子 | T\_prf.j  編集画面css | S\_prf.jsp  T-prf.jsp  Main.jspの上のリンクページ作成 | S\_login.jsp  T\_login.jsp  S\_top.jsp |
| プロフ | 塚谷卓也 |  | TeacherPrfServlet（delete,showのエラー解消) | T\_list.jsp  PrfDAO（検索2項目、更新、削除）  Prf.javaからpw項目の削除  ListServlet  リストから詳細へのリンク作成 |
| 川原里美 |  | リザルト画面 | s\_prf\_edit.jsp  s\_prf.jsp  t\_prf.jsp  StudentPrfServlet  TeacherPrfServlet  StudentEditServlet  Favicon、リストdes  編集削除ボタン  Jquery入力フォームチェック  ページ切り替えのjquery |
| ログイン | 土肥シャヒン | 受講者ログイン修正 | TeachDAOの修正 | S\_Login.jsp  T\_login.jsp  TeacherLoginServletStudentLoginServletTechLoginUser  StuLoginUser  result |
| 松井優奈 | やること確認  CSSのヘルプ  動作テスト | 受講者のプロフィール編集画面のCSS | T\_new.jsp  S\_new.jsp  TeachNewServlet  StudentNewServlet  Model.Prf.java |

今週やること

・トップ画面のシステム（Vue, push, Ajax, ウェブスクレイピング, Rest API など）

・授業動画から音声切り抜き（秒数チェック）

・音を鳴らす

・iconデフォルト画像　完了

・データベースのテスト

・画像アップロード

・一覧表示にリンクを付けるかボタンを付けるかして次のページへ飛ぶようにする　完了

・プロフィール画面・編集画面の確認（ログイン・一覧からのリンク修正後）　完了

・prfDAOのshowメソッド修正　完了？

・ログイン画面から選択画面に戻るボタンの設置　完了

・プロフィール編集ページのラジオボタンで登録済みの項目がチェックされるjavascript

・フォーム入力サポートjqueryの実装（プロフ編集ページ）

・フォーム入力サポート位置修正＆影消し　完了

・ページ切り替えのjquery 　完了

・トップに戻るボタン修正　完了

・プロフィール画面・編集画面CSS

〇朝の報告

・新規登録画面のCSSが入った

・スクロールバーは上に上がるボタンが直ったのでそのまま

・DAO、Arrayリストの書き方に統一

・IDの取得ができればページは切り替わる

・アイコンのフォルダのno imageデフォルトに使える

・ログイン画面から選択画面に戻るボタン

・入力チェックはクラス名を入れるだけで大丈夫

・問題は一戸講師で解決済み

・受講者の新規登録のパスワードの再入力が一致しないと出る

〇今日できたこと

・ID検索のエラー解消

・検索とプロフィール表示ができた

・deleteが直った

・デザインに統一感が出ている

・jQueryは一通り完了

・result画面は中央に寄せた

〇明日やること

・アップデート

・ラジオボタンで入力されていたのを読み取る作業

・メイン画面の上のリンクが動いていない

・ロゴを押してもエラーになる

・線を薄くしたりするなど詳細デザイン

・タブの中にスタイル＝でCSS入れる方がつく

・jQueryのCSSが優先的に働いていてCSSが反映されないことがある

・result画面に色が欲しい

・チャットのjQueryを試しに入れてみたい

・面白い機能増やしたい

・トップ画面の同期、非同期は置いておく

・ボタンが押したら理解度が更新されるようにしたい

・サーブレットを反映させたい

・授業動画が届いたら音声の切り取り

・トップページの追加機能は難しそう

・使いやすさがあれば十分なので、時間が余ってから取り組む