|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次にやる予定 | 取り組み中 | 完了済み |
| メインcss | 加藤嶺雄 | ボタンデータベース | ボタン音声 | TeracherTopServlet  StudentTopServlet  s\_top.jsp  T\_top.jsp |
| 渡部真衣子 | 全体デザイン考察  トップ画面、プロフ画面幅調整 | メイン画面CSS | S\_login.jsp  T\_login.jsp  S\_top.jsp  T\_prf.jsp  ボタンの改良  プロフィール編集画面 |
| プロフ | 塚谷卓也 | モーダルウィンドウ |  | T\_list.jsp  PrfDAO（検索2項目、更新、削除）  Prf.javaからpw項目の削除  ListServlet  リストから詳細へのリンク作成  TeacherPrfServlet（delete,showのエラー解消) |
| 川原里美 | プロフ編集入力チェック |  | s\_prf\_edit.jsp  s\_prf.jsp  t\_prf.jsp  StudentPrfServlet  TeacherPrfServlet  StudentEditServlet  Favicon、リストdes  編集削除ボタン  Jquery入力フォームチェック  ページ切り替えのjquery  リザルト画面 |
| ログイン | 土肥シャヒン | パスワード変更？ | 画像アップロード | S\_Login.jsp  T\_login.jsp  TeacherLoginServletStudentLoginServletTechLoginUser  StuLoginUser  Result  UPDATE文の修正 |
| 松井優奈 | パスワード表示機能 | 受講者のプロフィール編集画面のCSS  動画切り取り作業 | T\_new.jsp  S\_new.jsp  TeachNewServlet  StudentNewServlet  Model.Prf.java |

今週やること

~~・トップ画面のシステム（Vue, push, Ajax, ウェブスクレイピング, Rest API など）~~

・理解度更新　完了

・授業動画から音声切り抜き（秒数チェック）　完了

・音を鳴らす　完了

・データベースのテスト

・画像アップロード

・プロフィール編集ページのラジオボタンで登録済みの項目がチェックされるjavascript 　完了

・フォーム入力サポートjqueryの実装（プロフ編集ページ）

・メイン画面