|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次にやる予定 | 取り組み中 | 完了済み |
| メインcss | 加藤嶺雄 |  | ボタンデータベース | TeracherTopServlet  StudentTopServlet  s\_top.jsp  T\_top.jsp  ボタン音声 |
| 渡部真衣子 | 全体デザイン考察 | メイン画面CSS  トップ画面CSS | S\_login.jsp  T\_login.jsp  S\_top.jsp  T\_prf.jsp  ボタンの改良  プロフィール編集画面  S\_prf\_edit.jsp-css |
| プロフ | 塚谷卓也 |  | モーダルウィンドウ | T\_list.jsp  PrfDAO（検索2項目、更新、削除）  Prf.javaからpw項目の削除  ListServlet  TeacherPrfServlet（delete,showのエラー解消)  ログアウト |
| 川原里美 | 動画切り取り作業 | プロフ編集入力チェック | s\_prf\_edit.jsp  s\_prf.jsp  t\_prf.jsp  StudentPrfServlet  TeacherPrfServlet  StudentEditServlet  Favicon、リストdes  編集削除ボタン  Jquery入力フォームチェック  ページ切り替えのjquery  リザルト画面 |
| ログイン | 土肥シャヒン | パスワード変更? 受講者側ID制限? | 画像アップロード | S\_Login.jsp  T\_login.jsp  TeacherLoginServletStudentLoginServletTechLoginUser  StuLoginUser  Result  UPDATE文の修正 |
| 松井優奈 | トップ文章 | パスワード表示機能 | T\_new.jsp  S\_new.jsp  TeachNewServlet  StudentNewServlet  Model.Prf.java  S\_prf\_edit.jsp-css |

今週やること

大機能

・理解度データベース

小機能

・画像アップロード

・フォーム入力サポートjqueryの実装（プロフ編集ページ）完了

・モーダルウィンドウ　保留

・ログインパスワード表示機能　完了

・授業動画から音声切り抜き（秒数チェック）　あと３つ

・ログアウトサーブット 完了

CSS

・選択画面デザイン

・受講者トップ画面の最大幅設定

・プロフィール画面のレスポンシブ設定

・一覧表示の詳細ボタン

来週やること

・理解度データベース

・授業動画から音声切り抜き（秒数チェック）　あと３つ

・画像アップロード

・データベースのテスト

・発表の準備

発生中エラー

・プロフ編集の保存ボタン（過去版は動いている）

・プロフ編集のラジオボタン（分岐のところ？）

・消去ボタン　失敗＆プロフ情報のみ消去している

・フッター固定できてない（特に受講者新規登録）

・スクロールボタン表示されない

保留

・モーダルウィンドウ

・リアクションボタンデータベース

・リアルタイムの要望機能データベース