|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次にやる予定 | 取り組み中 | 完了済み |
| メインcss | 加藤嶺雄 |  | ボタンデータベース | TeracherTopServlet  StudentTopServlet  s\_top.jsp  T\_top.jsp  ボタン音声 |
| 渡部真衣子 | 全体デザイン考察 | メイン画面CSS  トップ画面CSS | S\_login.jsp  T\_login.jsp  S\_top.jsp  T\_prf.jsp  ボタンの改良  プロフィール編集画面  S\_prf\_edit.jsp-css |
| プロフ | 塚谷卓也 |  | モーダルウィンドウ | T\_list.jsp  PrfDAO（検索2項目、更新、削除）  Prf.javaからpw項目の削除  ListServlet  TeacherPrfServlet（delete,showのエラー解消)  ログアウト |
| 川原里美 | 動画切り取り作業 | プロフ編集入力チェック | s\_prf\_edit.jsp  s\_prf.jsp  t\_prf.jsp  StudentPrfServlet  TeacherPrfServlet  StudentEditServlet  Favicon、リストdes  編集削除ボタン  Jquery入力フォームチェック  ページ切り替えのjquery  リザルト画面 |
| ログイン | 土肥シャヒン | パスワード変更? 受講者側ID制限? | 画像アップロード | S\_Login.jsp  T\_login.jsp  TeacherLoginServletStudentLoginServletTechLoginUser  StuLoginUser  Result  UPDATE文の修正 |
| 松井優奈 | トップ文章 | パスワード表示機能 | T\_new.jsp  S\_new.jsp  TeachNewServlet  StudentNewServlet  Model.Prf.java  S\_prf\_edit.jsp-css |

今週やること

大機能

・理解度データベース

小機能

・画像アップロード

・フォーム入力サポートjqueryの実装（プロフ編集ページ）完了

・モーダルウィンドウ　保留

・ログインパスワード表示機能　完了

・授業動画から音声切り抜き（秒数チェック）　あと３つ

・ログアウトサーブット 完了

CSS

・選択画面デザイン

・受講者トップ画面の最大幅設定

・プロフィール画面のレスポンシブ設定

・一覧表示の詳細ボタン

来週やること

・理解度データベース

・授業動画から音声切り抜き（秒数チェック）　あと３つ

・画像アップロード

・データベースのテスト

・発表の準備

発生中エラー

・プロフ編集の保存ボタン（過去版は動いている）

・プロフ編集のラジオボタン（分岐のところ？）

・消去ボタン　失敗＆プロフ情報のみ消去している

・フッター固定できてない（特に受講者新規登録）

・スクロールボタン表示されない

保留

・モーダルウィンドウ

・リアクションボタンデータベース

・リアルタイムの要望機能データベース

〇今日やること

・ファイルパスを指定しても違うところに遷移する

・詳細ボタンのデザイン

・画像が解決

・メイン画面の色を変えた

・ボタンのデータベースづくり

・グラフに反映できるようにする

・理解度の更新、反映

・jQueryなどで実装したい

・データベースが必要

・新たな機能は作業が大変

・残り時間を気にして動く

・メイン機能の実装

・優先順位を考える

・プロフィール編集画面のサポート

・音声の切り抜きがあと3つ残っている

・動画の切り取り

・result画面を挟まずにできるとユーザー側が楽になる

・モーダルウィンドウづくり

・分岐で取得した情報をモーダルウィンドウへ

・ログイン画面に戻った状態でモーダルウィンドウが出るようにする

・result画面を経由する必要のあるものすべてをモーダルウィンドウに遷移

・きれいになるからできればモーダルウィンドウをつくりたい

・ログイン画面と新規登録画面のパスワード表示機能

・パスワードが出るように目のマークを適用

・トップ画面の幅の最大幅で両側に空白ができるようにする

・画面小さくしたら入らない問題も解決したい

・一覧表示の詳細ボタン

・グラフに取り掛かる

・やることが終わった場合にどうするかを決める

・メイン画面にヤザワスイッチの特徴を書く文章を考える

・何ができてどういう経緯で作られたかをまとめる

・ログアウトしてもログインした状態になっている

・ログアウトした状態の処理を行う

・サーブレットを用意して今のセッションのID情報をリセットする作業が必要

・ログアウトしましたというリザルト画面に飛ばさずに

画面選択ページかログインページかどっちかどちらかに行くようにする

・ログインページにやる

・ログアウトの作業を優先する

〇新たな機能案

・ラジオボタンで短文を押したら講師に伝わる

・実装できたらやりたい

・データベースを作ったらできなくはない

・リアルタイムで要望できる

〇発表について

・プロダクトの説明

・作ったものを魅力的に紹介する

・プロジェクトについて話す

〇発表のなかでメインで話すこと

・反応したらその反応をグラフ化することをメインにした方がいい

・音声はサブ要因

・さりげなく流れる方がいい

・反応をメインにする

・講師側のトップ画面を実装していきたい

・上のグラフがリアルタイムでオレンジと水色のボタンの集計

・時間の集計のグラフ実装

・下の反応ボタンが固定

・if文とかで受講者で押したら表示されて音が流れる

〇発表時

・押したときにリアルタイムで人数が変わる

・音声も流れる

・グラフの方が実現しやすい

・リアルタイムの時間を取得して定期的に更新

・時間の毎秒更新と時間帯ごとのメッセージ切り替えを使用

・時間帯ごとにプロフィールのデータベースのどこに更新するかを変える

・細かくするほどリアルタイム

〇今日の報告と明日やること

・プロフィール編集画面に写真を入れて保存できた

・ラジオボタンで間違いがあるかもしれない

・受講者新規登録画面フッターが途中で出てくるので下に固定する

・理解度のデータベース

・理解度と時間によって分岐させる

・9つに分けて分岐させる

・DAO1個につき1つ分岐させる

・18パターンある

・時間の登録の方法

・タイムスタンプと別にサーブレット内で取得しないとまず分岐ができない

・データ型がタイムスタンプ型

・新規登録でも画像登録できるようにする

・パスワードが変更できるようにする

・受講者側が登録できるIDに制限

・講師側に規則性

・モーダルウィンドウはいったん保留

・火曜日からテスト・発表準備ができるようにする