|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次にやる予定 | 取り組み中 | 完了済み |
| メインcss | 加藤嶺雄 |  | ボタン日時取得と分岐 | TeracherTopServlet  StudentTopServlet  s\_top.jsp  T\_top.jsp  ボタン音声  ボタンデータベース |
| 渡部真衣子 | 全体デザイン考察 | メイン画面CSS  トップ画面CSS | S\_login.jsp  T\_login.jsp  S\_top.jsp  T\_prf.jsp  ボタンの改良  プロフィール編集画面  S\_prf\_edit.jsp-css |
| プロフ | 塚谷卓也 | モーダルウィンドウ | 消去ボタン | T\_list.jsp  PrfDAO（検索2項目、更新、削除）  Prf.javaからpw項目の削除  ListServlet  TeacherPrfServlet（delete,showのエラー解消)  ログアウト |
| 川原里美 | データベースのテスト | サンプルデータ作成 | s\_prf\_edit.jsp  s\_prf.jsp  t\_prf.jsp  StudentPrfServlet  TeacherPrfServlet  StudentEditServlet  Favicon、リストdes  編集削除ボタン  Jquery入力フォームチェック  ページ切り替えのjquery  リザルト画面 |
| ログイン | 土肥シャヒン | パスワード変更? 受講者側ID制限? | 画像アップロード | S\_Login.jsp  T\_login.jsp  TeacherLoginServletStudentLoginServletTechLoginUser  StuLoginUser  Result  UPDATE文の修正 |
| 松井優奈 |  | トップ文章  データベースのテスト  ウィンドウアラート | T\_new.jsp  S\_new.jsp  TeachNewServlet  StudentNewServlet  Model.Prf.java  S\_prf\_edit.jsp-css |

今週やること

・理解度データベース　完了

・授業動画から音声切り抜き（笑い、感謝、キター ）　完了

・画像アップロード　完了

・発表用にサンプルデータの量産

・データベースのテスト

・発表の準備

発生中エラー

・プロフ編集の保存ボタン（過去版は動いている）　完了

＊画像をアップロードしないとエラーが出る　完了

・プロフ編集のラジオボタン（分岐のところ？）　完了

・消去ボタン　失敗＆プロフ情報のみ消去している　完了

＊消去時プロフは消えるがアカウントは消えない　完了

・フッター固定できてない（特に受講者新規登録）　完了

・トップに戻るボタン表示されない　完了

保留

・モーダルウィンドウ

・リアクションボタンデータベース

・リアルタイムの要望機能データベース

〇受講者画面の確認

・受講者ログインについて

・新規登録でID、PW、名前を登録

・必須項目が書いていないと吹き出しの注意書きは表示される

・必須項目を入力して登録すると「プロフィールを登録できませんでした」と表示

・登録できない表示のときに使用したIDPWで入力したらログインできた

・トップ画面はしっかり音が出る

・result画面の「プロフィールを登録できませんでした」の「た。」だけ改行

・MyProfileにはプロフィールも理解度情報も書かれていない

・プロフィール編集ボタンがない

〇講師画面の確認

・新規登録したら「登録できました」の表示が出ずにログイン画面に戻った

・新規登録で登録したIDPWでログインしたらログインできた

・ユーザーリストの画面が全体的に左寄りになっている

・検索のテキストのフォーカスが黒色になっている

〇発表について

・リハーサルでは他のチームに見てもらう

・前日までにスケジューリング

・約15分のリハーサル+フィードバック10分

・今週の金曜日にリハーサルを実施するなら、木曜日にスケジューリング

・1チーム1回しかチャンスがない

・チーム内のみで講師に見てもらうのは自由

・大いに遊び心をもって自由に発表する

・印象に残る興味をひく発表

・企業担当者の興味を引く

・何がつらくてどんな風に乗り越えたか

・伝えることをそぎ落とす

〇今日やること

・アカウントでログインできてもプロフィールでは何も表示されない

・IDPWも同時に消すようにする

・受講者のトップ画面

・カテゴリ分け

・2段目と3段目はポジティブとネガティブで分けている

・上はオレンジ色で下は水色

・ピラミッド型は面白い

・「提案がある」や「作業が終わった」は2行目

・トップ画面の文章を考える

・発表するときに必要なサンプルデータを作る

・Windowsアラートで新規登録画面に「登録できました」と表示

・新規登録に画像を入れたい

・時間ごとに書かれる内容が違うというのはどのように入れるのか

・定期的に更新か、時間を確認して入れているのか

・中身を変えただけ

・プロフィールの消去

・Windowアラートで「消去しますか」「はい」「いいえ」を書く

〇講師と受講者のIDPW

・パスワードの再登録

・パスワードを忘れた場合のパスワード再発行

・今使っているIDを入れて新しいPWを入力してもらう

・とりあえず変えられるようにするとセキュリティ面に問題が出てくる

・他の人が変えられる

・受講者IDと講師IDを被らないようにする

・パスワードの文字数制限を講師と受講者で変える

・受講者の方が多いので、幅を短くすると全然登録できない

・受講者は6文字から12文字まで

・講師は13文字から20文字まで

・パスワードよりIDを制限した方がいい

・パスワードは自由にしてもいい

・JavaScriptでIDPWが未入力なら先に進めない

・ログインページで使ったものを参考にする

〇明日やること

・リアクションボタンのデータベース、DAOなどの実装

・トップ画面のグラフが完成

・CSS

・ユーザーリストの中央寄せはなかなか効かない

・一旦置いておく

・最初に読み込んだ時に変になるだけなので、発表に差し支えない

・CSSは丸の背景など具体的な考えはあるのにうまく実装できない

・時間があればCSSのクラスをシンプルにしたい

・リアクションボタンの並び替えはしていない

〇発表について

・リハーサルは今週の金曜日にやりたい

・先に発表準備をしながらテストも行う

・何を発表するか

・項目ごとで何分使うかなどの構成をまず考える

・デモンストレーションやイントロの時間を考える

・余裕があれば中身を考える

・グラフの更新の時間

・今は6秒だが、15秒や30秒の方がいい

・早く動きすぎないようにしたい

・発表中にリアルタイムで更新されることを伝えたいなら、短い方がいい

・発表だけ3秒にして、実際は30秒という補足をしてもいい

・発表に組み込みたい

・発表当日が昼前後なので、データが少ない

・午前中の分はデモンストレーションで動かす

・午後からはこうなると画像だけ示す

・音声講師側の音声

・受講者が一番多く押した言葉を更新したときだけ流すとかにする