|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次にやる予定 | 取り組み中 | 完了済み |
| メインcss | 加藤嶺雄 |  | CSSサポート  リアクションボタン | TeracherTopServlet  StudentTopServlet  s\_top.jsp  T\_top.jsp  ボタン音声  ボタンデータベース  ボタン日時取得と分岐 |
| 渡部真衣子 | 全体デザイン考察 | メイン画面CSS  トップ画面CSS | S\_login.jsp  T\_login.jsp  S\_top.jsp  T\_prf.jsp  ボタンの改良  プロフィール編集画面  S\_prf\_edit.jsp-css |
| プロフ | 塚谷卓也 |  | リアクションボタン | T\_list.jsp  PrfDAO（検索2項目、更新、削除）  Prf.javaからpw項目の削除  ListServlet  TeacherPrfServlet（delete,showのエラー解消)  ログアウト  消去ボタン |
| 川原里美 | データベースのテスト | 発表準備 | s\_prf\_edit.jsp  s\_prf.jsp  t\_prf.jsp  StudentPrfServlet  TeacherPrfServlet  StudentEditServlet  Favicon、リストdes  編集削除ボタン  Jquery入力フォームチェック  ページ切り替えのjquery  リザルト画面 |
| ログイン | 土肥シャヒン |  | リアクションボタン | S\_Login.jsp  T\_login.jsp  TeacherLoginServletStudentLoginServletTechLoginUser  StuLoginUser  Result  UPDATE文の修正 |
| 松井優奈 | データベースのテスト | 発表準備 | T\_new.jsp  S\_new.jsp  TeachNewServlet  StudentNewServlet  Model.Prf.java  S\_prf\_edit.jsp-css  トップ文章  ウィンドウアラート |

今週やること

・リアクションボタンデータベース　完了

・CSS周り

・発表用にサンプルデータの量産

・データベースのテスト

・発表の準備

発生中エラー

発表の流れ

前半5分（1人）

・　私たちはこういうのを作りました 2分

・　経緯（3分）

デモンストレーション5分（1人）

・　デモンストレーション

・　スクショ詳しく

後半5分（1人）

・　チームでの成長点反省点等（2分か1分か）

・　各々の成長したこと残った課題等 （3分）

・　話しきれない部分は補足資料

計15分

〇今日行うこと

・CSS

・発表準備

・データベースのテスト

・進捗管理の表を見ながらテストの最終確認をしたら入力

・トップ画面のリアクションボタンの配置換え

・左半分がポジティブで右がネガティブ

〇発表する項目

・時間配分

・デモンストレーション

・話す時間を決めてスライドのデザインをする

・システムをつくった理由や説明、経緯

・実際にデモンストレーションしたり、スクリーンショットも見せる

・グループのまとめ、課題

・個人が成長した点や課題を1人1ページずつ

・入りきらない説明は補足資料

・デモンストレーションに時間がかかる

・個人発表を1人30秒にしても3分

＜前半5分＞

・システムができた経緯3分

・システムの概要2分

＜デモンストレーション5分＞

＜後半5分＞

グループのまとめ2分

個人のまとめ3分

〇発表のパワーポイント

・パワーポイントのデザインはまだいい

・ヤザワスイッチのアイコンを使う

〇今日の振り返りと明日やること

・システムに関してはほぼ完成

・テストの説明を聞いたうえでテストを分担して行う

・データベースをつくっていない人がテストをする

・サンプルデータはできれば入れておく

・データが増えているところを見ることができたらいい

・CSSチェック

・発表項目決定

・項目ごとに発表準備の資料などをまとめたりしていた

・パワーポイントにざっくりまとめた

・どんなユーザーが使っても使いやすいことに着目してテストをする

・1人だと気づかない部分があるかもしれない

・result画面での「一旦お茶を飲もう」の別のパターンも出す