|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次にやる予定 | 取り組み中 | 完了済み |
| メインcss | 加藤嶺雄 |  | CSSサポート  パワポデザイン | TeracherTopServlet  StudentTopServlet  s\_top.jsp  T\_top.jsp  ボタン音声  ボタンデータベース  ボタン日時取得と分岐  リアクションボタン |
| 渡部真衣子 |  | 全体テスト  全体デザイン考察 | S\_login.jsp  T\_login.jsp  S\_top.jsp  T\_prf.jsp  ボタンの改良  プロフィール編集画面  S\_prf\_edit.jsp-css  メイン画面CSS  トップ画面CSS |
| プロフ | 塚谷卓也 | プレゼン準備  サンプルデータ制作 | テスト | T\_list.jsp  PrfDAO（検索2項目、更新、削除）  Prf.javaからpw項目の削除  ListServlet  TeacherPrfServlet（delete,showのエラー解消)  ログアウト  消去ボタン  リアクションボタン |
| 川原里美 |  | フェードの確認  発表準備 | s\_prf\_edit.jsp  s\_prf.jsp  t\_prf.jsp  StudentPrfServlet  TeacherPrfServlet  StudentEditServlet  Favicon、リストdes  編集削除ボタン  Jquery入力フォームチェック  ページ切り替えのjquery  リザルト画面 |
| ログイン | 土肥シャヒン | プレゼン準備  サンプルデータ制作 | テスト | S\_Login.jsp  T\_login.jsp  TeacherLoginServletStudentLoginServletTechLoginUser  StuLoginUser  Result  UPDATE文の修正  リアクションボタン |
| 松井優奈 |  | 発表準備 | T\_new.jsp  S\_new.jsp  TeachNewServlet  StudentNewServlet  Model.Prf.java  S\_prf\_edit.jsp-css  トップ文章  ウィンドウアラート |

今週やること

・CSS周り

・リザルトページのメッセージ　完了

・tTop数字表示　完了

・tTopのフェード　完了

・Mainのリンク　完了

・スライダー位置ずれ　完了

・jquery関連の画像　完了

・リアクションリセットボタン　完了

・発表用にサンプルデータの量産

・データベースのテスト

・発表の準備

発生中エラー

〇今日すること

・昨日していたことの続き

・テストの過程をやってから発表準備

・reseult画面の「お茶を飲みましょう」メッセージを他にも作る

・リアクションが０ならボタンを非表示にすることができた

・今の完成品をプッシュして共有

・リアクションボタンを押した回数の数字の表示をCSSでやりたい

〇発表に向けての話し合い

・チームでの成果、やりたかったけどできなかったシステムを話し合う

・チームの目標はユーザーライク

・OneDriveでの共有、zoomの画面共有を頻繁に行った

・わからなかったらすぐグループで共有して解決した

・グループ内で解決できない問題だけ講師を呼んだ

・トップ画面は遅れたけどその分遅れたけれど、完成できた

・発表のリハーサルはやれるチームは金曜日に行う

・金曜日の発表が可能なら木曜中に報告

・全体のチームの成長点と反省点をまとめたい

・プレゼンの準備を始めたい

・このチームだけでやっていたもの

・役割分担がはっきりしていた

・CSSとサーブレットできっぱり分けた

・他のメンバーの部分の把握もある程度できていた

・進捗状況を報告しあい、その日の反省を次の日に生かした

・今週やることがずっと議事録に貼ってある状態

・誰が今何をやっているのかがわかった

・何やっているかわからなかった時はずっと同じ作業をしていても気づけない

・困っていることはないか聞けてサポートしやすかった

・チームの成長にストーリー性がある

・カラーテーマ

・ラムネマミレのサイトを見て、具体的なイメージを共有できた

〇つけたかったけどできなかった機能

・パスワード変更画面

・本来ならメールアドレスが登録してある

・更新時はメールアドレスに新しいパスワードを更新するリンクが貼ってある状態になる

・本人認証ができなかった

・クイズ機能

・押した回数が定期的にリセットされる機能

・リアクションの数が多かったり、最新のものが上にくる機能

・講師側で音声を流すこと

・流すとしたら一斉に流れてしまうから

・基本的にやりたいことはできた

・受講者だけが聞こえるのは面白い

・同時に2つの画面を見せて違いを見せたい

・６秒ごとにするか

・ボタンを押して説明していたら画面が動く

・例えば話している人がいて反対で操作している人がいる

・片方がクリックし続ければグラフは動き続ける

・ちゃんとかみ合うようにしないといけない

・プロフィールのあたりは画像をアップロードできるとか

・各機能項目の簡単な説明

・画像、新規登録は時間があれば説明

・リアクションボタンや音声は全部押されていない状態の方がいい

・理解度は入れておいた方がいい

・あんまり数が多いと数が増えたのがわかりにくい

・メイン部分ができていればプロフィールとか新規登録は時間がないかもしれない

〇個人発表について

・みんなが話す順序を統一するときれいに見える

・研修での担当箇所

・最初はできなかったけど、できるようになった点

・やった内容とかを視覚効果を付けたら面白い

・サンプルデータを大量に追加

・全体でプッシュしてデータベースチェック

・発表準備

・個人の成果発表を考える

・CSSのデザイン

・テスト

・発表資料は明日までに完成させたい

・デモンストレーション

・メイン画面のスライダー紙芝居も使用

・このページをつくることになった経緯を説明

・言えない分は補足資料

・最後のページはページを出したまま終わるので印象に残るようにしたい

・トップ画面のスクリーンショットなど

・パワーポイントにチーム名だけか全員の名前を書くか

・名前は小さめに書いて最後のページに担当も追加して書く

・メインのポイントは箇条書きでも一回文章にしてから箇条書きにしてもいい

・全体的にコミュニケーション面を書いているのが多いので、全体のところに入れる

・個人のところからは削っていい

〇チーム

・コミュニケーション、情報共有

・雰囲気づくり

・話しやすくするようにしていってみんなが情報を共有し、話し合いでイメージを共有

・認識のずれが少なく制作できた

・担当の割り振りがよかったので、順調だった

・メイン画面のタイトルの配置の調整

・リンクのずれ、スライダーのずれを解消

・インサート文は発表の日の分を入れている

・メイン画面にソートボタンが入れられた

・講師側のトップ画面のアイコンに数字が出ているやつ

・リセットされない

・最後に押された時間を記録して定期的にリセットしたい

・リセット入れるかどうか

・講師側でトップ画面の更新は1日ごと

・当日押すとリアクションボタンが増える

・居眠りは気づけない

〇パワーポイント作成について

・問題提起はスライドを使う

・ヤザワスイッチの説明や問題の答えはスライダーを使う

・デモンストレーションのスライドはない状態でWebページを見せる

・Webページを見せられる時間が長くなる

・スライドの部分少なくなって考えやすい

・アイコンはパワーポイント内の画像でなるべくやってみる

〇今日の振り返り

・リセットボタンは書き直しでうまくいった

・トップ画面のところのリアクションボタンの数字の部分にCSSが入った

・リセットでリアクションボタンが消せた

・リセットボタンはCSSで直す

〇誰が発表するか

・デモンストレーションが長い

・画面共有と話す人が別だとタイミングが難しい

・画面を触る人が変わると見づらい

・真ん中の部分を説明している人が操作する方がいい

・前半　塚谷さん

・真ん中　加藤さん

・後半　松井

〇リハーサルについて

・金曜日にリハーサルをするなら明日の15時までに一戸講師に送る

・1チームが発表して、もう1チームが聞いて質疑応答

・全員が意見