|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次にやる予定 | 取り組み中 | 完了済み |
| メインcss | 加藤嶺雄 |  | パワポデザイン | TeracherTopServlet  StudentTopServlet  s\_top.jsp  T\_top.jsp  ボタン音声  ボタンデータベース  ボタン日時取得と分岐  リアクションボタン  CSSサポート |
| 渡部真衣子 |  | 全体テスト  全体デザイン考察 | S\_login.jsp  T\_login.jsp  S\_top.jsp  T\_prf.jsp  ボタンの改良  プロフィール編集画面  S\_prf\_edit.jsp-css  メイン画面CSS  トップ画面CSS |
| プロフ | 塚谷卓也 | プレゼン準備  サンプルデータ制作 | テスト | T\_list.jsp  PrfDAO（検索2項目、更新、削除）  Prf.javaからpw項目の削除  ListServlet  TeacherPrfServlet（delete,showのエラー解消)  ログアウト  消去ボタン  リアクションボタン |
| 川原里美 |  | 発表準備 | s\_prf\_edit.jsp  s\_prf.jsp  t\_prf.jsp  StudentPrfServlet  TeacherPrfServlet  StudentEditServlet  Favicon、リストdes  編集削除ボタン  Jquery入力フォームチェック  ページ切り替えのjquery  リザルト画面 |
| ログイン | 土肥シャヒン | プレゼン準備  サンプルデータ制作 | テスト | S\_Login.jsp  T\_login.jsp  TeacherLoginServletStudentLoginServletTechLoginUser  StuLoginUser  Result  UPDATE文の修正  リアクションボタン |
| 松井優奈 |  | 発表準備 | T\_new.jsp  S\_new.jsp  TeachNewServlet  StudentNewServlet  Model.Prf.java  S\_prf\_edit.jsp-css  トップ文章  ウィンドウアラート |

今週やること

・発表用にサンプルデータの量産

・データベースのテスト

・発表の準備

発生中エラー

・トップに戻るボタンが行方不明

〇今日すること

・CSS特にない

・テスト

・全体のチェック

・テスト一通り終わっている

・昨日に反映させたアイコンの上に数字を付けたCSSのチェック

・発表のパワーポイント

・テスト仕様書

・発表のために練習も必要

・トップページの説明

・文面的に読みやすくしてもいいけれど、変更が必要なほどではない

・スライドが文章的なので、情報量を減らす

・補足資料で書類を提出するので、画面上は最低限のことでいい

・個別の伝えきれないところを書いてもらう

・プレゼンは簡単な説明とデモンストレーションに振る

・今日中にプレゼンが出来上がったらいい

・練習もしておきたい

・早めに完成させたい

・リセットボタンで消えるようになった

・テストと発表で役割分担

・今後の課題

・各自バックアップが不足していた

・全体として他の担当の箇所の理解が足りない

・CSSやデータベースは役割分担ができた

・始めの要件定義の段階が雑だった

・このDAOやCSSなど必要なものが後々増えてきた

・それが早くできていればよかった

・メイン機能がどういう機能なのか理解できないまま進んだ

・外部設計書の画面イメージの作りが甘くてデザインに時間が掛かった

・のちに変更したところが結構多い

・外部設計書で書いた画面とだいぶ違う

・今後の課題

・居眠り監視機能

・リアクションボタンの回数制限

・いたずらで連打してしまう可能性

・1人当たりのリアクションボタンの押せる上限がない

・誰が何回押したかはユーザーリストでわかるから注意はできる

・クラスごとに分けられたらよかった

・やりたかったこと

・他にも問題点があったから今回は実装しなかった

・明日がリハーサル

・一人ひとつ質問する

・質問される内容を考える

・上限とかが突っ込まれる可能性

・他のチームにもフィードバックできるようにしっかり聞く

・降順、昇順など理解度の並び替えができない

・複数検索ができない

・パワーポイントの文体はメイリオに統一

・一番最後のページ

・チームで一番成長したことなどアピールポイントを入れる

・印象に残るページにする

・矢沢講師の愛情の強さ

・今後もseプラスの動画を使って勉強したい

・色はオレンジと水色を出す

・自分たちが作ったシステムを印象付けつつ、成長したところを見せる

・名刺管理アプリのスクリーンショット

・矢沢講師の写真、動画

・それぞれが同じ作業をしていなかった

・それぞれの役割をスーパー戦隊に表現

・最後のスライドを練習用と本番用で分ける

・矢沢講師のボイス、動画でもパワーポイントから聞こえるようにする

・画面共有とWebページ見せるときも同じ人がやる

・どこまでしゃべったら切り替えるかのタイミングを調整

・動画案

・スーパー戦隊案

・いらすとやの戦隊画像

・矢沢講師を師匠、グループのメンバーを弟子にする

・矢沢講師の周りで拝んでいる

・スーパー戦隊が私たちと伝わるか

・スーパー戦隊は前半にもっていって矢沢講師は最後にする

・404エラーのいらすとや

・デモンストレーションをする前にスライドが見つからなかったと表示

・それからWebページが登場

・効果のスライドは2，3枚あるといい

・グラフとか何パーセント達成したとか

・言いたいことは1スライド3つまで

・箇条書きだけだとふわっとしてちょっと面白みがない

・各担当がどこをやったか示す

・デモンストレーションの前にポイントを示しておく

・それぞれの担当

・サーブレットが男性、CSSが女性

・CSSのビフォーアフターを出したら面白い

・箇条書きではなくてもいいところだけ変える

・そもそもシステム内にグラフがあるからパワーポイントには書かない

・プロフィールの円グラフみたいなもので達成度を入れるとか

・達成しなかった残りは追加したい機能

・逆にグラフを追加したい機能に入れる

〇振り返り

・プレゼンの準備

・テストの仕様書

・午後からリハーサル14時から

・リハーサルまでに1回チーム内で11時くらいからリハーサルしたい

・補足資料はほぼ完成

・個人の成果と課題を書いていく

・リハーサルしてフィードバックして全員で変更の話

・午後はリハーサル次第

・客観的に見て厳しめのフィードバック

・来週は勉強会をする前提で進める

・発表で勉強会のことを言えたら結構いい

・わかっていないところがあると判明したので、jQueryやPHPのことを知りたい

・CSSのことなど、どこを説明できるかを考えておく

・気になっているところを説明する

・パワーポイントのスーパー戦隊の色決め

・リハーサルでは一旦出さない

・ヤザワスイッチの説明はタイトルの説明だから最後でもいい

・スライドの切り替えやWebページのスクロールするタイミング

・一人が操作

・画面共有しながらだと見れないから合図を用意するなど