|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加藤嶺雄 | 内部設計 | IN, OUT |
| 塚谷卓也 | 内部設計 | リアクションボタン素材探し |
| 土肥シャヒン | 外部設計 | 新規登録画面 |
| 渡部真衣子 | ボタンの素材探し |  |
| 川原里美 | ボタンの素材探し |  |
| 松井優奈 | ボタンの素材探し |  |

・内部設計

どんなプログラムが必要確認

・外部設計

フォントが読みづらい→今後の成果物もなるべく「メイリオ」に変更

新規登録画面はOK

プロフィール表示画面の配置修正

タイトル決定、細かい設計

ボタン詳細決定（アイコン探しも含む）

タイトル案（イメージは　角張少なくやわらかいPOPな感じ

背景白、水色メイン、オレンジアクセント）

・リアクタ(反応する意味)

・理解度チェッカー

・YAZAWA

・User Like

・OnlineFun

変更すること

・見出し、説明文はボールド、ノーマルで三段階に分けて書く   
※フォントサイズも考慮すること

・H1、H2、H3で分けるのか、Pタグでするのかを考えて修正

・罫線の使い方、細線、太線で分けるのか

・

午前中すること

・テーマ OK

・タイトル決定 OK

・入力フォームデザインを参照に変更改善 OK

午後

・フォントサイズ決定 OK

・外部設計書色分け OK

・プロフィール情報表示画面、プロフィール編集、新規登録画面 OK

・ボタンの決定

テーマ

・OnlineFun

・研修を行う側も受ける側も楽しく

受講生がリアクションしてくれた方が講師側もいろいろ伝えたくなる、

それによってプラスアルファのことも学べる。

タイトル

・リアクタ(反応する意味)

・理解度チェッカー

~~・YAZAWA~~

・User Like

・OnlineFun　発表し説明しやすいかも

・ヤザワリアクタ

決定

・ヤザワスイッチ

プロフィール

全体デザイン案

・講師と生徒で色を分ける（水色とオレンジ等）

・メニューナビゲーションを講師側と受講者側で分ける

CSS受講者用と、講師側で分ける

・ログインしてるときにどっちかわかる方がいいかもしれない

・Ex) 講師と生徒で色を分ける（水色とオレンジ等）

・ログイン画面は一緒にする予定

プロフィールは受講者側で入力して、データベース定義書で3つあるように、

受講者側で編集するか、講師が消去するにしても同じDAOで管理した方が楽

ロゴは「まるっかな」でオレンジと水色、白の３パターン用意ちょっと角度を付けるなど

＃カラーコードをあらかじめ決めておく

水色→#b3d4fc  
オレンジ→#ffa500

フォントや罫線の編集完了した文書

・外部設計書

・DB定義書

・機能一覧

・ファイル構成一覧

反応ボタンについて

・「わかった」がオレンジ色

・「わからない」が水色

・その他の反応ボタンは薄いグレー

明日以降すべきこと

・データベース関連

・それぞれのページを作り始める

・各ページのファイルを作る。

・上記のことを確認してから作業に取り掛かる。

・要件定義から、今までのことをイメージしながら考え、復習する、疑問に感じたところを書き出す。

データーベース名：UserLike

リスト表

・すべてのリストを1ページにまとめる

・ページを分けて表示できるリストを制限して表示

・jQueryで機能を充実させる

話し合いの詳細について（発表の参考に）

・どんなプログラムが必要かリスト化

・プロフィール表示画面の項目などの詳しいところをやっていく

・タイトル決めと詳細についての話し合い

・プロフィールの並べ方はポップインサイトを参考にする

・タイトル候補

・リアクタ

・理解度チェッカー

・UserLike

・OnlineFun

・YAZAWA

・ボタンの種類を考える

・外部設計のフォントをメイリオフォントに変更

・フォントのサイズを見やすいように書き換える

・ポップインサイトのWebサイトの入力フォームデザインで変更

・プロフィール編集の画面を決める

・色や線など細かい修正は各自

・先にテーマを決めてからタイトルを決定

・作品のテーマ

・ユーザーライク目線は目標として残す

・テーマにこそOnlineFunが合う

・オンラインでも楽しい研修を提供する

・受ける側も楽しい

・一戸講師から講師側が乗っているときの方が出てくる情報量が多いと伺った

・楽しくなるといろんなこと教えたくなるとのこと

・リアクションしてもらった方が研修も乗ってくる

・受ける側もより多くのことが学べる

・テーマはOnlineFun

・タイトル

・リアクタと組み合わせた名前

・タイトルも英語などのカタカナ系でいきたい

・ヤザワリアクタとか

・タイトルは「ヤザワリアクタ（仮）」

・タイトル画像がピタゴラスイッチみたい

・「ヤザワスイッチ」に決定

・受講者と講師側でログイン画面を分ける

・受講者が水色、講師がオレンジなど

・一部だけちょっと色が違うとか一応分ける

・全体のデザイン

・受講者と講師をメニューナビゲーションにてオレンジと水色で分けたらわかりやすい

・お問い合わせは最初の選択画面の一番下に作る

・見せかけで時間があればつくりたい

・グラフ作るのはjQuery

・データベースの作成はある程度担当者を決める

・アイコンは矢澤講師ならどんなイメージか

・ポップな感じ

・水色とオレンジのカラーコードを決める

・ファイルの役割分担

・一人2項目は行う

・H2データベースでやってほしい

・講師がサポートできないから

・simpleBCをUserLikeにする

・ボタンの色

わかるわからない

・「わかった」をオレンジ

・「わからない」を水色

・その他の反応ボタンは薄いグレー

・明日からの予定

・ボタンのデザインは一通り決定

・データベースをつくる

・それぞれのページをつくり始める

・全部ファイルだけ作ってしまいたい

・名刺管理アプリから似たものはそのまま持ってくる

・形作ってそれぞれの作業に入る

・チェック項目はどう登録するのか

・1は男、２は女みたいに指定するとか

・データベースには１か2が登録されている状態など

・クラスにはＡＢＣＤＥで分けるなど

・クラスはchar、男女はintなど

・データベースに合わせて作る

・男女をcharにするならfとwで分けてもいい

・品質管理

・要件定義から再確認

・どんな画面になるかのイメージを復習

・疑問点は議事録に記入して最終確認

・取り組んでいないファイルはちゃんと見ておく

・明日から開発

・リスト表示

①ＣＳＳのコピペ

・見つけてきたデータにループしてデータ分を出していく

・受講者のリストを簡単に作れる

②ページ分けして10件だけ表示して次のページでまた10件表示する

・とても大変だが、ユーザーライク

③jQueryに頼る

・並び替えができたり至れり尽くせり

・デザインは変えられない

・結果

・②を試して難しそうなら①か③

・③は追加で調整可能