チームの成長点・反省点

〇グループ活動で最初に苦労したこと

・最初のミニプロジェクト

・タイムスケジュールや優先順位を考えて作業ができなかった

・みんなで共有すべきところが共有できていなかった

〇今回のプロジェクトで気を付けたこと

・毎朝のミーティングでできていないことを洗い出し、優先順位を決めて仕事をすることができた

・夕方のミーティングでは今日終わらなかったことを洗い出し、明日やる作業を考えることができた

・共有すべき事項はOneDriveに載せてみんなが読めて書き込めるようにした。

何かと共有がきちんとできていた。

・生徒や先生を講師、受講者にしたり、画面の名前も統一しておくことで間違えた認識にならないよう気を付けた

・今日までにここまで進めようと時間を気にして動くようになった

・仕事が早く進んだ人はできていないところがないか積極的に聞くようにした

・最初はシステムを具体化するのが大変だった

・どんな悩みを解消できるシステムを作るのかを考えるのが大変だった

・システムの概要が決まってからは実際に作るシステムのデザインのイメージを考えた

・矢沢講師のイメージカラーはオレンジ

・どこかのサイトを見てどんなサイトにするかイメージを膨らまそうということになった

・オレンジと他の色も組み合わせた配色にしよう

・何色にするかはいろんなサイトを見て組み合わせがいいものにしようと意見を出し合うことができた

・オレンジと水色を使った丸いふわふわした背景のサイトを見つけることができた

・淡い色合いで見やすい

・学習するときに見やすい色味

・このサイトを参考にWebサイトの色合いを考えることができた

・オレンジと水色で丸みのあるポップな雰囲気

・画面のイメージはもっと早く決めておくべきだった

・外部設計書に取り掛かる前にサイトを見てイメージを固めていれば外部設計書では統一感のあるデザインになったと思う

・それぞれが今何をしているのか進捗がわかりにくい状態

・それぞれの進捗管理が大切

・今している作業や次の作業予定をリストにして共有し、みんなが書き込めるようにした

・外部設計書ではそれぞれが1画面を担当した

・全体のイメージの共有が遅かった

・フォーマットに対して認識のずれがあったことで、最初は統一感がなかった

・全体のイメージが共有できてから、統一感が出てきた

・サイトのイメージができるようになってから、話し合いで笑うことが多くなった

・雰囲気が和やかになることで発言が多くなり、物事がスムーズに決まることが多くなった

・みんながチームの動きに慣れて順調に設計が進むようになった

・苦労したところや改善点をみんなが積極的に挙げるようになった

・チーム活動にみんなが積極的に参加できるようになった

・リアクションボタンのアイコン探しをみんなで行った

・ボタンのデザインを決めるだけで時間が掛かってしまった

・コミュニケーションもより積極的にとれるようになった

・プログラミング作業に取り掛かった

・得意な分野をそれぞれが担当

・データベースとCSSで大きく分かれて作業を進めた

・役割分担がはっきりしており、それぞれが責任をもって作業を進めた

かつ、他の担当のやっていることも把握できていた。

・それぞれが作業をするなかで、デザインに悩んだり、データベースに思ったよりも時間が掛かったリということが増えた

・第二の部屋を活用することが増えた

・質問や相談がしやすくなり、作業効率もアップした

・他のチームの状況も聞くようになり、このチームが一番進んでいるという話を聞いた

・しかし、早くても気を緩めることなく、作業に集中して取り組んだ

・わからない人は積極的に質問し、わかる人が積極的にサポートする環境ができた

・全体的に作業もスムーズに進めることができた

・しかし、思い通りに動かず、時間が掛かることも多くなった

・作業中に質問や相談、報告がよりできるようになった

・作業に集中し、わからない時にはグループのメンバーに気軽に話せる環境になった

・作業が進んできたことで仕事がなくなる人も出てきた

・なくなったら積極的にできていないところのヘルプに入るようになった

・CSSやデータベースも完成のめどがたってきた

・議事録に今週やることがずっと貼られた状態になった

作業時間の把握もできるようになり、困っているのかどうか等サポートしやすくなった。

・そのことで、今週やるべきことが明確になり、作業がやりやすくなった

・データベースのエラーは講師と作業をすることで解決できた

・スラックでのやり取りも活発になった

・今の状況をスラックにあげたり、作業をするのに役に立つサイトをあげる機会も増えた

・zoomの画面共有で今の状況を伝えたり、質問するときに疑問点を伝えたりするなど、共有は頻繁に行うようにした

具体的なイメージを最初に共有できたことがよかった。

ラムネまみれをみんなで確認したことでどんな雰囲気のシステムを作成するのか共有できた。

配色もカラーコードで共有でき、統一できた。

課題

各自バックアップを取っておくこと。

加藤さん一人に任せきりになっていた。

担当をきちんと分けることはできていたが、自分の担当以外の理解度が低い。

要件定義に書いたが実装できなかった機能がある。

画面イメージのデザイン案が甘く後々時間がかかってしまった。

外部設計書が甘かった。

**できなかったこと**

議事録が松井さんにまるなげにな丸投げになってしまっていた**。**

パスワード変更画面

メールアドレスを￥に新しいパスワードやリンクが飛んでいく

本人認証が今回できなかったため

トップ画面　定期的に理設置される機能

最新のやつが上にくる

講師側でも音声を流したかったが難しかった

時間が足りなかった、やり方がそんなに分からなかった。

講師側の生徒一覧ページで名前をリンクにして生徒詳細ページに遷移できるようにする

時間が足りなかった

昇順降順

理解度の並べ替えがうまくいかない