発表準備

グループ活動で苦労したこと

6/1 振り返り

・時間配分がうまくできなかった

・仕事の割り振りも急ぎで振ってもらった

・要件定義に思ったよりも時間がかかった

・役割分担をみんなで割り振った方がよかった

・タイムスケジュールに沿って動けなかった

・優先順位をつけるべきだった

・背景部分について共有ができず、背景を揃えることができなかった

・サイズ、背景、色を合わせるのが合わせるときに大変だった

・サイズ感に気を付ける

・文字にして伝えるべきだった（画像はドットで書くなど）

・次作るならできそう

6/2

技術力があるわけではないため、そもそもやろうとしていることが実現可能なのかどうかといった点で悩みました。

各機能に具体性を持たせるための話し合いを進めることが難しかったです。

苦労した点は意見が思い浮かばなかったことです。どんなシステムがあったら便利かが思い浮かびませんでした。

議事録書きながら考える力が乏しくグループ活動に参加するのは難しかった。

同時編集ツール使うことで作業ははかどりましたが、特に発言が少ない人は何に取り組んでいるか判断がしづらかったので、これから何をするか簡単に報告をしてくれるといいなと思いました。

理解度をどのように表現するのかについて苦労しましたね。

6/3

多数決で理解度をどう記録するか、そう表示していくか決めた。

githubの導入に時間がかかり、足並みをそろえるまでに苦労した。