6/3 　議事録

今日決めること

・理解度記録の処理をどうするか

・各機能のイメージをすり合わせる

　 処理内容は要件定義所どおりでよいか

・全体のページの流れ

・外部設計

・ファイル管理をどうするか

・用語のすり合わせ（生徒？受講者？等）

・ボタンの押した回数によって理解度を図るのか

・その日の終わりに理解度を記録するのか

→TERACO と同じなのでは？

・記録機能自体は入れなくてもよいかもしれない

・プロフィールと理解度が独立しているのではなく、

連携して同時に確認できるといいと思う。

→ 講義の各項目ごとに分けて見れるようにするのか？

→ プロフィールページのどこかしらを押したらその人の理解度ページに飛ばすのか？

理解度ボタンは、

現段階では、講師側がトピックを更新できる

それに対して何時から何時までやっているかの情報などの詳細設定

トピック切り替えボタンによって理解度を保存するか

回数と反応ボタンを時間で測る

画面を表示させた状態で

まず、理解度は記録するのか

決定事項：回数と反応ボタンを押した時間で理解度を図る

TERACOで理解度は保存できるから、記録しなくてよい

ボタン押した回数の記録は累計はプロフィールに含めるのか

日別で、今日は何回わからないを押したか

過去の記録は記録を残さないが、今日だけの記録を残す

毎日のデータが増え続けて、あとから参照するのが大変

チームでの決定事項

　各自バックアップを必ず行う

　議事録はみんなで作成する（一人一人色を決めることで質問しやすくなる）

項目をつけて、

Arrayリストにれる？

・各機能のイメージをすり合わせる

→各機能の処理内容は要件定義書どおりでよいか？

受講者で統一

・次決めること

画面全体はどうするか

データベースはどうするか

外部設計とは

• システムの「見た目」など、外から見た部分

• 利用者から見える部分はほとんどが外部

・画面全体

・ボタンの位置

・ボタンを押すとどうなるのか

・ログイン画面を講師側と受講者側で分ける

・講師はただログインできるだけ

・受講者は初めての方専用

・IDをPWをあらかじめ用意しておく？

ログインは、講師と受講生で分ける

外部設計書、DB定義書、外部設計書で分けて作業を行う

講師側が検索すると、クラス別に見れるようにする？

受講者プロフィールにクラスだけ追加しておいて、あとで講師と紐づけるかは決める

Githubドキュメントを送りあうのは大変なので、メールアドレスをもらってonedriveで共有する

ログイン画面の前に講師か受講者か選ぶページ

講師

・ログイン画面に移動し、アカウントでログインするか新規登録する。

・ログイン画面orログインIDに応じてどっちのメニューに来るか決まる。

メインメニュー

・講師側にリアクションボタンの音声が流れる

・理解度ボタンの集計結果も表示される

・プッシュ通知に音を組み込む

・受講生一覧ボタンを入れる

・ログアウトボタンを入れる

・リアクションは講師にだけ見えるようにする

プロフィール画面

・リストで表示する

・検索機能もつける

・削除が行えるようにする　消す前にしっかりチェック

受講者

・どちらを選んでもログイン画面に移動し、アカウントでログインするか新規登録する。

・受講者の場合は登録時にプロフィールも入れられる。

・ログイン画面orログインIDに応じてどっちのメニューに来るか決まる。

メインメニュー

・わかる/わからないボタンとそれ以外の反応ボタンを並べる

・プロフィール編集ボタンを入れる

・ログアウトボタンを入れる

プロフィール画面

・直接打ち込んで編集が行えるようにする

その他

リザルトページ

・ログイン失敗時

・登録失敗時

・編集失敗時