**6月4日議事録**

**＃朝のミーティング時**

ログイン後のページをなんと呼ぶか？

トップ画面で統一に決定

機能一覧に追加する項目と

DBのプロフィールに追加することはないか等話し合いたい

Result画面はSQLで何かあった時に表示する用

ログイン後上にメニューを表示

受講者が間違って講師の方にいかないようにする

受講者のログイン画面から選択画面に戻れないようにする

リンクを送っておく

受講者側のログイン画面のURLを送っておく

ログインページにこういうアプリですというページから新規はこちらからをイメージしていた

IDとPWを分けている（講師と受講者で）

IDとPWが同じものを作成できないようにすべき

講師にあらかじめルールを決めておくのもいいかも

受講者はそれを知らない

「もう使われています」

もともとのDBが分かれているから誤って受講者が講師用に入るということはない

Githubにプッシュする人を一人固定

構成管理者が担当

**＃午前中**

**DB定義の修正、機能定義の修正**

＃午後

DB定義書の見直し

・誕生日項目がいらない

・特技を追加

・PRIMARY KEYでIDPWを作成

機能一覧の見直し

外部設計書各画面記入

Webアプリイメージすり合わせ

Webアプリイメージ  
・角張少なく  
・やわらかい  
・POPな感じ  
・背景白、水色メイン、アクセントカラーオレンジ

・来週中にやりたいこと

・外部設計書ほぼできたので、見直しをする

・そこから内部設計

・プロフィールの管理システムは名刺管理アプリと近いものにする

・使えない分は新しく作る

・リアクションボタンに早めに取り掛かりたい

・名刺管理アプリと似た部分を先に進めておく

・リアクションボタンがうまくいかなかった場合に困るから

・ボタンのところをリアルタイムで更新できないか実装する

・ログインに手をつける

・全体のデザインやボタンを考える

・プロフィール入力や新規登録などすでにやっているところをやる

・なるべくページごとに行う

・今日担当した部分を実装する

・CSSにも取り掛かる

・タイトルを考える

・リアクションに焦点を当てたタイトルにするか

・リアクションボタンのアイデアを考える

・アイコン探し

・アイコンを同じサイトから見つけた方がいい