|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 次にやる予定 | 取り組み中 | 完了済み |
| メインcss | 加藤嶺雄 | s\_top.jsp | T\_top.jsp |  |
| 渡部真衣子 |  | S\_new.jsp:css | Main.jsp: html,css  (一部保留)  T\_header.jsp,css  S\_header.jsp,css |
| プロフ | 塚谷卓也 | PrfDAO.java | ListServlet  川原さんサポ | T\_list.jsp |
| 川原里美 |  | StudentEditServlet | s\_prf\_edit.jsp  s\_prf.jsp  t\_prf.jsp  StudentPrfServlet  TeacherPrfServlet |
| ログイン | 土肥シャヒン |  | 画像をデータベースに入れる方法検索中 | S\_Login.jsp  T\_login.jsp  TeacherLoginServletStudentLoginServletTechLoginUser  StuLoginUser  result |
| 松井優奈 |  | TeachNewServlet  StudentNewServlet  →エラーが出ている  Prf.java | T\_new.jsp  S\_new.jsp |

今日の予定

・HTMLから着手

・動くことを確認してからCSS

・担当のJSPファイルを終えたら、他を手伝う

今日のまとめ

本日はJSPが終われば…くらいの予定だったが、Servletまで手を付けることができた。

トップ画面はあまり手を付けられていない状況

暇が出たときにどうするかということを考えておかないといけない

思ったより進むスピードが速い

エラーテスト

もうテストのことを考えてもいい

検索項目

受講者は自分の理解度を見れる

明日すること

本日の続き

エラー解除

今後何をしたらいいのか考える

〇話し合いの内容

〇今日やりたいこと

・HTML、JSPあたりをやりたい

・議事録に取り組む予定を書く

・昨日やった内容の続きから始める

・JSPでタイトルが？？？になる

・UTF-8がきいていない

・文字化けになっている

・データベースの名前、s\_name

・20文字制限だと足りないんじゃないかということで変更

・プロフィール表示画面

・データベースログイン

・新規登録画面のJSPとサーブレット

・メイン画面、選択画面

・CSS

・トップ画面

・DBの登録、変更は名刺管理アプリを見ながら書き換える

〇今日の振り返りと明日やること

・それぞれが作業を行うことができた

・文字化けの大きなバグが1日で直った

・メインのトップ画面がまだできていないところが危機感

・メインはオリジナルのところだからみんなで考えたい

・他は結構できている

・サーブレットに取り掛かれるかどうかが目標

・予定より前倒しで進んでいる

・速い段階で終わって何やればいいかわからない人が出てくる

・終わった後に何をするか考える

・この調子なら、トップとCSSは明日、明後日で終わってしまう

・全然余裕があるから足せるものは足そう

・動かしたらエラーが出るかも

・正しいIDPWを入力してもログイン失敗になった

・まずは形を作る

・名刺管理アプリでわからない処理を見つける

・エラーチェックなどのテスト段階に徐々に入る

・サーブレットを実行してみて正しいか

・Excelの品質管理担当のところに書き込む

・同じテスト何回もしないといけない

・今後やることをリスト化して進んだかチェック

受講者が理解度を見られるようにする

・OneDriveにできたところを載せる

・ファビコンを調べる

・モデル、サーブレット

・追加でできることを考える

・Prf.DAOはかなり多い

・ログインと新規登録画面にヘッダーのCSSはいらない

・フッターは必要